Kravspecifikation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn | Philip J. Wachmann | | | |
| Opgave | PDF downloader | | | |
| Krav/prioriteter: *Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software* | Download pdf fra URL link  Skrive downloadet I Excel fil | | | |
| Kodesprog | Python | | | |
| Evt. frameworks |  | | | |
| Estimeret tid | 4 Dage | | | |
|  | | | | |
| Featurelist *Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software* | * Downloader pdf fil til defineret mappe * Skriver til eksisterende excel fil * Kører i Python interface   Ekstra, hvis der er tid:   * Downloader kun, hvis pdf ikke allerede er downloadet * Vælg bestemte filer at downloade | | | |
| Work breakdown *Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element* | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
| Undersøg Python pdf downloader og test download  Download fra enkelt URL  Download fra flere URL  Brug URL fra excel-fil til download og skriv downloadet i excel fil  Eventuelle tilføjelser  TEST:   * Hent kolonne med URL til en pandas dataframe * Download fra enkelt URL * Download fra flere URL * Download fra URL i filen | 15-04-2024  15-04-2024  17-04-2024  17-04-2024  18-04-2024  Løbende | 15-04-2024  15-04-2024  17-04-2024  18-04-2024  19-04-2024  Løbende | 3 timer  3 timer  5  8-12 timer  6 timer |